### Mandat de Projet

# Reprise et Enrichissement du Jeu RTS AoEw

## Contexte de la Mission

Notre firme de développement de jeux vidéo, spécialisée dans les jeux de stratégie en temps réel (RTS), avait initié le projet Age of Empire wannabe (AoEw) il y a plusieurs années. Ce jeu, développé en Python avec l'interface graphique Tkinter, visait initialement à offrir une expérience multi-joueurs en réseau, avec des éléments de gestion de ressources, de construction et de combat. Le projet, d’environ 3000 lignes de code réparties sur une dizaine de fichiers, a été suspendu temporairement en raison de contraintes internes.

Aujourd’hui, nous souhaitons relancer le développement en abandonnant l’aspect réseau pour nous concentrer sur une version locale enrichie. L’objectif est de transformer AoEw en un jeu solo ou coopératif local contre des intelligences artificielles (IA), en mettant l’accent sur des modes de jeu variés : conquête, construction de structures importantes, ou pacification et établissement de coopération entre les entités du jeu. Votre équipe est engagée en tant que prestataire externe pour analyser le code existant, l’enrichir et implémenter ces nouvelles fonctionnalités, tout en respectant les principes de génie logiciel (modularité, réutilisation du code et documentation).

## Objectifs Principaux

- Analyse et Adaptation du Code Existant :

  - Examiner la base de code actuelle pour identifier les composants actuelles (e.g., boucle de jeu, gestion du terrain, contrôle des unités et interface Tkinter).

  - Purger le code des fonctionnalités réseau (serveur/client, communications multi-joueurs) actuellement mis en commentaires dans l’ensemble du code afin de mieux se recentrer le jeu en mode “parties locales”.

  - NOTE : quelques ajustements d’urgence ont été implantés, à savoir qu’il y a maintenant un joueur humain seulement par partie, mais il peut y avoir quelques joueurs IAs.

    - Aussi le modèle reçoit maintenant le nom du joueur réel et un nombre d’IAs qui seront des joueurs “virtuels” contre qui ou avec qui jouera le joueur humain.

    - Pour assurer la compatibilité et la stabilité du code après ces modifications, la mécanique de jeu est demeurée inchangée, les actions du joueur sont toujours envoyées au contrôleur qui maintenant les transfère directement au modèle en préservant la syntaxe originale

      - Cela pourra être revue si le besoin s’en fait sentir. Il ne faut pas perdre de vue qu’avec la version réseau la notion d’actions “à faire” existait pour assurer la synchronisation entre des joueurs sur Internet où chacun envoyait ses requêtes d’actions qui devaient se produire à la même itération de la boucle de jeu.

- Enrichissement du Jeu :

  - Améliorer et étendre les mécaniques existantes dans la mesure du possible, telles que :

    - la génération de terrains (forêts, eau, etc.),

    - la gestion des ressources et des unités (e.g., ouvriers, structures),

    - en ajoutant de nouveaux éléments comme des personnages (unités supplémentaires), outils, bâtiments,

    - et biomes (lorsque pertinent) pour accroître la diversité, la profondeur et l’immersion du jeu.

  - Ajouter des comportements

    - De combat : personnages, mécaniques et batiments

      - ATTENTION : Les ballistes sont actuellement conservés dans les listes de personnages des joueurs

    - De politique et commerce: entente de coopération, traité de non-agression, échange (troc), commerce (possibilité d’introduire la monnaie comme ressources “générique”)

    - De magie, religion et sciences

      - ATTENTION : cette section sera à développer lors de la conception pour donner une saveur particulière à votre jeu.

  - Ajouter des éléments visuels ou interactifs pour rendre l’expérience plus immersive (e.g., animations ou graphismes améliorés via Tkinter et la bibliothèque Pillow pour le traitement d’images).

    - Comprenez l’approche actuellement utilisée pour générer des animations à partir d’images tirées de GIF animés).

    - ATTENTION :  Les effets sonores sont strictement interdits pour des raisons de cohérence et de simplification de l’évaluation.

  - Ajouter des fonctionnalités de path-finding : Implémenter un algorithme de recherche de chemin (e.g., A*, Dijkstra mais ce dernier est probablement inutilisable dans le présent projet) pour permettre aux personnages (unités, ouvriers) d’éviter les obstacles, comme les murs ou les éléments du terrain, lors de leurs déplacements. Cela inclut la détection des collisions et la planification de trajectoires réalistes.

    - Le système fourni déjà une “grille” invisible de case qui peuvent servir à plusieurs choses et qui actuellement permettent de savoir quelle est la nature du terrain sous les pas des personnages (on peut le voir dans les messages s’affichant en console lors des déplacements des persos)

  - Intégrer un système de “Fog-of-war” minimal

    - ATTENTION : un tel système peut faire des demandes importantes de traitement et Python peut s’en ressentir si les algorithmes sont trop “naïfs”... Quelques solutions peuvent fournir une amorce intéressante en termes de jouabilité sans écraser le reste des besoins de performances du jeu.

      - La grille dont il fût question plus haut peut aussi servir ce dessein.

  - Modifier le lobby de jeu en une page de configuration : Transformer l’interface du lobby en une page de configuration interactive permettant aux joueurs de :

    - Déterminer un random seed qui peut changer ou être ré-utiliser pour reproduire des parties (e.g., pour des tests ou reprises).

    - Sélectionner le nombre d’IA dans une partie donnée (attention cela est limité par le nombre d’artefacts graphiques de couleurs définies qui sont disponibles qui est actuellement au nombre de 5).

    - Choisir le type de partie (conquête, construction, pacification/coopération).

    - Configurer d’autres paramètres pertinents (e.g., niveau de difficulté des IA, taille du terrain).

    - Le jeu doit s’adapter dynamiquement à ces choix (e.g., ajuster les règles ou les comportements des IA selon le type de partie).

  - Ajouter une fonctionnalité d’enregistrement des parties : Implémenter un système permettant de sauvegarder l’état d’une partie (e.g., positions des unités, ressources, état du terrain) pour la reprendre ultérieurement. Cela inclut une interface pour charger les parties sauvegardées.

  - Optimiser les performances pour une exécution fluide en mode local.

- Développement d’Intelligences Artificielles (IA) :

  - Créer des joueurs IA capables d’interagir avec le joueur humain en mode local.

  - Implémenter au moins trois profils d’IA adaptés aux modes de jeu :

    - Mode Conquête : Une IA agressive focalisée sur l’expansion territoriale et les attaques.

    - Mode Construction : Une IA constructive priorisant la bâtisse de structures importantes (e.g., monuments, bases avancées) pour atteindre des objectifs de développement.

    - Mode Pacification et Coopération : Une IA diplomatique cherchant à établir des alliances, éviter les conflits et promouvoir la coopération (e.g., échanges de ressources, accords de non-agression).

  - Les IAs doivent être modulables (e.g., niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile) et basées sur des algorithmes de simples à complexes.

## Modes de Jeu Proposés

- Parties Locales : Le joueur humain contre une ou plusieurs IA.

- Parties Coopératives Locales : Le joueur humain allié à une IA contre d’autres IA, avec des mécanismes de partage de ressources ou de commandes conjointes.

- La notion de victoire.  Les victoires peuvent être basées sur :

  - conquête totale,

  - achèvement de structures clés,

  - établissement d’une paix durable (e.g., tous les joueurs en alliance).

## Exigences Techniques

- Langage et Outils : Maintenir Python et Tkinter ; l’utilisation de la bibliothèque Pillow est autorisée pour améliorer les graphismes (e.g., gestion d’images, textures). Toute autre bibliothèque externe doit être justifiée et approuvée pour préserver la simplicité.

- Utilisation des Chatbots IA : L’utilisation de chatbots IA (e.g., pour comprendre le code, générer des idées, déboguer ou proposer des algorithmes) est hautement encouragée pour soutenir le développement. Les étudiants doivent documenter leur usage des IA dans un rapport spécifique (voir Délivrables). En raison de cette assistance, les attentes en termes de qualité, robustesse et créativité des livrables sont élevées.

- Gestion de Projet :

  - Adopter la méthode à Jean-Marc pour la gestion de projet, en suivant rigoureusement le fichier Excel fourni pour annoter chaque étape du projet (e.g., planification, analyse, implémentation, tests). Ce fichier doit être utilisé pour documenter les progrès, les responsabilités individuelles et les décisions prises au sein de l’équipe.

  - Utiliser un dépôt Git pour le suivi des versions ; diviser les tâches en sprints (e.g., analyse, suppression réseau, enrichissement, path-finding, IA, page de configuration, sauvegarde).

- Tests et Qualité : Effectuer des tests d’usage pour valider les nouvelles fonctionnalités, y compris le path-finding, les comportements d’IA, la page de configuration, et la sauvegarde/chargement des parties. Ces tests doivent être réalisés par des membres de l’équipe autres que ceux ayant implémenté les fonctionnalités, afin de simuler un contrôle qualité réaliste. Une documentation claire des modifications est requise.

- Délivrables :

  - Rapport d’analyse initiale du code existant.

  - Version enrichie du jeu avec path-finding, améliorations visuelles (via Pillow), IA intégrées, une page de configuration fonctionnelle, et un système de sauvegarde/chargement des parties.

  - Démonstration finale d’une partie locale dans chaque mode, incluant une validation du path-finding (e.g., unités contournant les murs) and de la page de configuration (e.g., choix du type de partie et reprise via un random seed ou une sauvegarde).

  - Code source documenté et journal des contributions individuelles.

  - Rapport personnel sur l’Utilisation des IA : Un document détaillant l’usage des chatbots IA par l’équipe, incluant :

    - Les IA utilisées (e.g., noms des outils ou services).

    - Les types de questions posées (e.g., explication de code, suggestions d’algorithmes, débogage).

    - Les sections du code ou fonctionnalités directement influencées ou générées par les IA (avec extraits de code correspondants).

    - Une réflexion sur l’impact de l’utilisation des IA sur le développement (e.g., gains de temps, défis rencontrés).

  - Fichier Excel de Gestion : Le fichier Excel fourni, complété selon la méthode à Jean-Marc, documentant chaque étape du projet, y compris les tâches assignées, les progrès réalisés et les décisions prises.

## Contraintes et Échéancier

- Durée du projet :  12 semaines.

- Taille de l’Équipe : 6 membres, avec répartition autonome des tâches.

- Budget : Limité aux ressources existantes ; prioriser la réutilisation du code.

- Évaluation : Basée sur la qualité des enrichissements,

  - l’efficacité du path-finding et du fog-of-war,

  - l’utilisation appropriée de Pillow,

  - la robustesse des IAs (les vôtres pas les outils que vous utiliserez),

  - la fonctionnalité de la page de configuration,

  - la fiabilité du système de sauvegarde/chargement,

  - le respect des modes de jeu, la qualité des tests d’usage effectués par d’autres membres de l’équipe,

  - la collaboration d’équipe,

  - la clarté du rapport sur l’utilisation des IA, et l’exactitude et la complétude du fichier Excel selon la méthode à Jean-Marc.

## EXEMPLES DES ATTENTES DE LIVRABLES

- Analyse et conception : 3 semaines

- SPRINT 1 : 3 semaines

  - IAs naïves

    - Recherche de ressources

    - Construction aléatoire

    - Population en croissance

  - Path-finding et évitement des structures

  - Combat simple

- SPRINT 2 : 3 semaines

  - IAs avec personnalités

    - Guerrière, axés sur la conquête

    - Commerciale, accroissement de richesse

    - Sage, avancement des sciences et des magies (?)

  - Action de groupe, intelligent locale

  - Effets graphique améliorés

    - Possible à peu de frais, directement en Tkinter et dessins sur Canvas

- SPRINT 3 : 3 semaines

  - Débuggage à grande échelle avec try: except: pour éviter de “planter” le programme même devant des difficultés algorithmiques

  - Raffinement des algorithmes de réflexion comportementales des IAs

ATTENTION

En raison de l’utilisation encouragée des chatbots IA, les attentes en termes de qualité et de créativité des livrables sont élevées.

## Contacts et Soutien

- Mandataire de Projet : Jean-Marc Deschamps

  - Ressource “client” sui vous avez des questions

- Accès au Code : Une version initiale est fournie.

- Soutien : Au besoin, et par courriel via Mio ou courriel à jmdeschamps@cvm.qc.ca.